## Nhiệm vụ

Nhiệm vụ 1 - Chọn kỹ thuật và xếp thẻ ý kiến

Nhóm có 2 kỹ thuật để ghi ý kiến lên thẻ:

• Start–Stop–Continue: nên bắt đầu, nên dừng, nên giữ.

• 4Ls: Liked (điều thấy tốt), Learned (điều học được), Lacked (điều còn thiếu), Longed For (điều mong có).

Sprint này vấn đề đã khá rõ (xem nhật ký), buổi họp chỉ 45 phút và cả nhóm muốn có ngay hành động.

Yêu cầu:

• (a) Chọn 1 kỹ thuật và giải thích trong 1 câu.

• (b) Xếp thẻ T2–T5 vào cột của kỹ thuật đã chọn. Thẻ không thuộc Sprint Retrospective thì ghi chuyển cho ai. Thẻ đổ lỗi cá nhân thì viết lại rồi mới xếp. T1 đã điền làm mẫu.

Kỹ thuật chọn và lý do:Star-Stop-Continiue

| Thẻ | Nội dung thẻ | Xếp vào cột nào, lý do ngắn |
| --- | --- | --- |
| T1 | Review chéo giúp sửa lỗi trước khi kiểm thử. | Continue (nếu dùng 4Ls: Liked). Cách làm này hiệu quả, nên giữ. |
| T2 | Kiểm thử dồn đến ngày 9 mới bắt đầu. | Stop: (Gẫy ngẽn cuối sprint ảnh hưởng đến toàn bộ tiến độ trong toàn bộ sprint) |
| T3 | Hải báo lỗi muộn khiến cả nhóm phải sửa gấp. | Stop: (không kịp sửa dẫn đến FBI không hoàn thành để demo cho khách hàng ) |
| T4 | Bộ lọc giá chưa hợp nhu cầu của người mua. | Chuyển cho Product Owner Thảo: (Ghi nhận bộ lọc giá chưa phù hợp vào Product Backlog để làm rõ nhu cầu và sắp xếp ưu tiên; đây là vấn đề về sản phẩm.) |
| T5 | Definition of Done (DoD) chưa ghi việc kiểm thử trên điện thoại. | Start: (Bắt đầu bổ sung yêu cầu kiểm thử trên điện thoại vào Definition of Done (DoD) để bảo đảm chất lượng.) |

Nhiệm vụ 2 - Từ Data đến Improvement

Chọn DT-01 hoặc DT-02 trong nhật ký, rồi điền 2 bảng:

• Khía cạnh: chọn 1 trong 5 là con người, tương tác, quy trình, công cụ, DoD.

• Insight: nêu nguyên nhân, không nêu tên người.

• Improvement: cụ thể, đo được, có người theo dõi, làm được ngay Sprint sau, có lúc kiểm tra lại (SMART).

| Data đã chọn | Khía cạnh | Insight (vì sao xảy ra) |
| --- | --- | --- |
| DT-01 | Quy trình | Nhóm chưa thực hiện kiểm thử sớm trong quá trình phát triển, khiến lỗi chỉ được phát hiện gần |

| Hành động cụ thể | Người/nhóm theo dõi | Khi kiểm tra lại | Bằng chứng |
| --- | --- | --- | --- |
| Sau khi code xong bất cứ phần nào thì yieens hành kiểm thử ngay lập tức , không dồn về cuối sprint | Cả nhóm developers | Sprint retrospective của sprint sau | Burndowchart và trạng thái task ngay từ những ngày đầu sprint sau |

Nhiệm vụ 3 - Sắp xếp và mở đầu buổi Retrospective

Xắp xếp : H3- H2 – H5 – H1 -H6

Hoạt động bị loại: H4.

Lý do: Scrum Master không nên tự chọn giải pháp và áp đặt cho nhóm mà cần tạo điều kiện để cả nhóm cùng phân tích, lựa chọn và cam kết thực hiện hành động cải tiến.

### (b) Lời mở đầu của Duy

“Chào mọi người, hôm nay chúng ta họp để nhìn lại cách làm việc của cả nhóm trong Sprint vừa qua, tìm ra điều cần cải thiện chứ không phải để chỉ trích bất kỳ cá nhân nào.

Mọi người hãy chia sẻ trung thực, tôn trọng ý kiến của nhau và tập trung vào sự việc, quy trình thay vì đổ lỗi.

Mục tiêu cuối buổi là thống nhất ít nhất một hành động cải tiến cụ thể cho Sprint tiếp theo và cách chúng ta sẽ kiểm tra kết quả.”